|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户认可度不高 | 没有足够区别于已有同类型产品的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 语音录入功能攻克困难 | 对于人员的培训不够及时，对方法、工具和技术理解的不够，应用领域的经验不足 | 技术风险 |
| R3 | 软件产品被窃取 | 在软件这方面安全意识比较单薄，对软件产品的开发主要注重技术本身，而忽略了对产品安全的保护 | 安全风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R6 | 测试结果准确性不够，产品发布延期 | 被技术难度，测试能力和经验所限，技术水平相对较差 | 测试风险 |
| R7 | 需求变更没有及时沟通，开发代码提交没有及时告知 | 项目进行过程中，开发人员之间的沟通、协作，难免存在误解、沟通不畅的情况 | 沟通协调风险 |