项目章程

* **项目名称**

Method

* **项目经理**

卢毅双

* **项目背景**

某市大量公司员工每天有大量的工作要做，大学生每天有很多课要上，还有作业需要完成，普通市民每天有很多生活琐事要做，有生活追求和愿望，需要制定实现愿望的计划。他们存在旺盛的记录自己计划的需求。如今电子产品的成熟以及公司员工、大学生、普通市民等群体早已熟悉使用电子产品以及手机APP，可以通过构建服务某本地各个群体的手机APP来搭建这一桥梁，实现服务公司员工、大学生、普通市民等群体的愿景，繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

为大众提供享受便利、贴心、高效的计划事务的应用程序，使大众每天宝贵的时间变得更加有效率、有目标和动力；可以让用户抓住一瞬的灵感，瞬间记录。把人们要做的想做的事情以列表的形式记录下来，减轻大脑记忆的压力，大脑被解放后也就能专注的做其他事情，从而在各个方面都提高了做事的效率和积极性。把宝贵的时间用在重要的事情上，不跑偏生活的方向，成为时间和生活的掌控者，用心生活。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**